天津理工大学华信软件学院

2017届本科毕业设计计划进度检查记录表

（指导教师专用）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 起止日期 | 计划完成内容 | 实际完成内容 | 检查日期  检查人签名 |
| 1 | 2016-11-20 至  2017-2-1 | 调研及资料查阅  所需技术学习 |  |  |
| 2 | 2017-2-2 至  2017-2-7 | 需求分析  撰写开题报告  开发平台搭建 |  |  |
| 3 | 2017-2-8 至  2017-2-15 | 前后端框架搭建 |  |  |
| 4 | 2017-2-16 至  2017-2-26 | 熟悉业务，  完成业务流图 |  |  |
| 5 | 2017-2-27 至  2017-4-4 | 确定系统功能，完成界面设计及功能实现 |  |  |
| 6 | 2017-4-1 至  2017-4-28 | 系统测试 |  |  |
| 7 | 2017-4-29 至  2017-5-15 | 撰写论文 |  |  |
| 8 | 2017-5-16 至  2017-5-31 | 毕业论文定稿 |  |  |
| 9 | 2017-6月初 | 答辩 |  |  |

注：（1）表中“实际完成内容”、“检查人签名”栏目要求用笔填写，其余各项均要求打印。

（2）毕业设计计划进度检查记录表学院留存。